中华人民共和国内蒙古自治区审计厅

Audit Office of Inner Mongolia Autonomous Region

of the People’s Republic of China

审  计  报  告

Audit Report

内审涉外〔2020〕001号

AUDIT REPORT〔2020〕No.001

项目名称：亚洲开发银行贷款内蒙古公路发展项目

Project Name：Inner Mongolia Road Development Project Financed by ADB

贷 款 号：3042—PRC

Loan No.：3042—PRC

项目执行单位：亚洲开发银行贷款内蒙古公路发展项目执行领导小组办公室

Project Entity： ADB Financed Inner Mongolia Highway Development Project Execution Group Office

会 计 年 度：2019

Accounting Year：2019

目   录

Contents

一、审计师意见…………………………………………………………1

二、财务报表及财务报表附注…………………………………………3

（一）资金平衡表……………………………………………………3

（二）项目进度表……………………………………………………5

（三）贷款协定执行情况表…………………………………………8

（四）专用账户报表…………………………………………………9

（五）财务报表附注…………………………………………………10

三、审计发现的问题及建议……………………………………………13

一、审计师意见

审计师意见

亚洲开发银行贷款内蒙古公路发展项目执行领导小组办公室：

我们审计了亚洲开发银行贷款内蒙古公路发展项目2019年12月31日的资金平衡表及截至该日同年度的项目进度表、贷款协定执行情况表和专用账户报表等特定目的财务报表及财务报表附注（第5页至第17页）。

（一）项目执行单位及内蒙古自治区财政厅对财务报表的责任

编制上述财务报表中的资金平衡表、项目进度表及贷款协定执行情况表是你办的责任，编制专用账户报表是内蒙古自治区财政厅的责任，这种责任包括:

1．按照中国的会计准则、会计制度和本项目贷款协定的要求编制项目财务报表，并使其实现公允反映；

2．设计、执行和维护必要的内部控制，以使项目财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

（二）审计责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国国家审计准则和国际审计准则的规定执行了审计工作，上述准则要求我们遵守审计职业要求，计划和执行审计工作以对项目财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

为获取有关财务报表金额和披露信息的有关证据，我们实施了必要的审计程序。我们运用职业判断选择审计程序，这些程序包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，为了设计恰当的审计程序，我们考虑了与财务报表相关的内部控制，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价所选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是适当的、充分的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，第一段所列财务报表在所有重大方面按照中国的会计准则、会计制度和本项目贷款协定的要求编制，公允反映了亚洲开发银行贷款内蒙古公路发展项目2019年12月31日的财务状况及截至该日同年度的财务收支、项目执行和专用账户收支情况。

（四）其他事项

我们还审查了本期内报送给亚洲开发银行的第35至40号提款申请书及所附资料。我们认为，这些资料均符合项目贷款协定的要求，可以作为申请提款的依据。

本审计师意见之后，共同构成审计报告的还有两项内容：财务报表及财务报表附注和审计发现的问题及建议。

中华人民共和国内蒙古自治区审计厅

2020年 6月23日

地    址：中国内蒙古自治区呼和浩特市大学东街116号

邮政编码：010020

电    话：86-0471-6634915

传    真：86-0471-6634711

# 二、财务报表及财务报表附注

# Ⅱ. Financial Statements and Notes to the Financial Statements

## （一）资金平衡表

## i. Balance Sheet

资金平衡表

BALANCE SHEET

2019年12月31日

(As of December 31, 2019)

| 项目名称：亚洲开发银行贷款内蒙古公路发展项目 |
| --- |
| Project Name: Inner Mongolia Road Development Project Financed by ADB |
| 编报单位：亚行贷款内蒙古公路发展项目执行领导小组办公室 货币单位：人民币元 |
| Prepared by: ADB financed Inner Mongolia Highway Development Project Execution Group Office Currency Unit: RMB Yuan |
| 资金占用 Application of Fund | 行次 Line No | 期初数 Beginning Balance | 期末数 Ending Balance | 资金来源 Sources of Fund | 行次 Line No | 期初数 Beginning Balance | 期末数 Ending Balance |
| 一、项目支出合计 Total Project Expenditures | 1 | 2,034,599,130.23 | 2,397,117,599.93 | 一、项目拨款合计 Total Project Appropriation Funds | 29 | 776,289,885.67 | 795,495,331.68 |
| 1．交付使用资产 Fixed Assets Transferred | 2 | - | - | 二、项目资本与项目资本公积 Project Capital and Capital Surplus | 30 | - | - |
| 2．待核销项目支出 Construction Expenditures to be Disposed | 3 | - | - | 其中:捐赠款 Including: Grants | 31 | - | - |
| 3．转出投资 Investments Transferred-out | 4 | - | - | 三、项目借款合计 Total Project Loan | 32 | 1,520,753,595.35 | 1,786,331,219.36 |
| 4．在建工程 Construction in Progress | 5 | 2,034,599,130.23 | 2,397,117,599.93 | 1．项目投资借款 Total Project Investment Loan | 33 | 1,520,753,595.35 | 1,786,331,219.36 |
| 二、汇兑损益 Exchange Gain or Loss | 6 | 52,526,960.49 |  | (1) 国外借款 Foreign Loan | 34 | 1,130,376,358.46 | 1,393,701,219.36 |
| 三、应收生产单位投资借款 Investment Loan Receivable | 7 | - | - | 其中:亚洲开发银行 Including: ADB | 35 | 1,130,376,358.46 | 1,393,701,219.36 |
| 其中:应收生产单位亚行贷款 Including: ADB Investment Loan Receivable | 8 | - | - | 亚洲开发银行 Including: ADB | 36 | - | - |
| 四、拨付所属投资借款 Appropriation of Investment Loan | 9 | - | - | 技术合作信贷 Technical Cooperation | 37 | - | - |
| 资金占用 Application of Fund | 行次 Line No | 期初数 Beginning Balance | 期末数 Ending Balance | 资金来源 Sources of Fund | 行次Line No | 期初数 Beginning Balance | 期末数 Ending Balance |
| 其中:拨付亚行贷款 Including :Appropriation of ADB Investment Loan | 10 | - | - | 联合融资 Co- Financing | 38 | - | - |
| 五、器材Equipment | 11 | - | - | 应付亚行贷款承诺费 ADBLCommitment Fee Payable | 39 | - | - |
| 其中:待处理器材损失 Including: Equipment Losses in Suspense | 12 | - | - | (2)国内借款 Domestic Loan | 40 | 390,377,236.89 | 392,630,000.00 |
| 六、货币资金合计 Total Cash and Bank | 13 | 393,027,198.12 | 358,912,679.48 | 2．其他借款 Other Loan | 41 | - | - |
| 1．银行存款 Cash in Bank | 14 | 393,006,776.21 | 358,869,562.64 | 四、上级拨入投资借款 Appropriation of Investment Loan | 42 | - | - |
| 其中:专用账户存款 Including: Special Account | 15 | 44,660,682.36 | 38,164,920.65 | 其中:拨入亚行贷款 Including: ADB Loan | 43 | - | - |
| 2．现金 Cash on Hand | 16 | 20,421.91 | 43,116.84 | 五、企业债券资金 Bond Fund | 44 | - | - |
| 七、预付及应收款合计 Total Prepaid and Receivable | 17 | 54,634,242.57 | 45,305,082.10 | 六、待冲项目支出 Construction Expenditures to be Offset | 45 | - | - |
| 其中:应收亚行贷款利息 Including: ADB Loan Interest Receivable | 18 | - | - | 七、应付款合计 Total Payable | 46 | 185,217,089.90 | 219,508,810.47 |
| 应收亚行贷款承诺费 ADB Loan Commitment Fee Receivable | 19 | - | - | 其中:应付亚行贷款利息 Including: ADB Loan Interest Payable | 47 | - | - |
| 应收亚行贷款资金占用费 ADB Loan Service- Fee Receivable | 20 | - | - | 应付亚行贷款承诺 费ADB Loan Commitment Fee Payable | 48 |  | - |
| 八、有价证券 Marketable Securities | 21 | - | - | 应付亚行贷款资金占用费 ADB Loan Service Fee payable | 49 | - | - |
| 九、固定资产合计 Total Fixed Assets | 22 | - | - | 八、未交款合计 Other Payables | 50 | - | - |
| 固定资产原价 Fixed Assets, Cost | 23 | - | - | 九、上级拨入资金 Appropriation of Fund | 51 | - | - |
| 减:累计折旧 Less: Accumulated Depreciation | 24 | - | - | 十、留成收入 Retained Earnings | 52 | - | - |
| 固定资产净值 Fixed Assets, Net | 25 | - | - | 十一、汇兑损益 Exchange Gain or Loss | 53 | 52,526,960.49 |  |
| 固定资产清理 Fixed Assets Pending Disposal | 26 | - | - |  | 54 | - | - |
| 待处理固定资产损失 Fixed Assets Losses in suspense | 27 | - | - |  | 55 | - | - |
| 资金占用合计 Total Application of Fund | 28 | 2,534,787,531.41 | 2,801,335,361.51 | 资金来源合计 Total Sources of Fund | 56 | 2,534,787,531.41 | 2,801,335,361.51 |

## 财务报表附注是本表的组成部分（The notes are integral parts of the financial statements）

## （二）项目进度表

## ii. Summary of Sources and Uses of Funds by Project Component

项目进度表（一）

Summary of Sources and Uses of Funds by Project ComponentⅠ

本期截至2019年12月31日

(For the period ended December 31, 2019)

项目名称：亚洲开发银行贷款内蒙古公路发展项目

Project Name: Inner Mongolia Road Development Project Financed by ADB

编报单位：亚行贷款内蒙古公路发展项目执行领导小组办公室                                                        货币单位：人民币元

## Prepared by: ADB financed Inner Mongolia Highway Development Project Execution Group Office                             Currency Unit: RMB Yuan

| 项目内容 Project Component | 本期 Current Period | 累计 Cumulative |
| --- | --- | --- |
|  | 本期计划额 Current Period Budget | 本期发生额 Current Period Actual | 本期完成比 Current Period % Completed | 项目总计划额 Life of PAD | 累计完成额 Cumulative Actual | 累计完成比 Cumulative % Completed |
| 资金来源合计 Total Sources of Funds | 636,018,009.98 | 284,783,070.02 | 44.78% | 2,933,061,491.00 | 2,581,826,551.04 | 88.02% |
| 一、 国际金融组织贷款 International Financing | 141,623,641.54 | 263,324,860.90 | 185.93% | 1,272,000,000.00 | 1,393,701,219.36 | 109.57% |
| 1. 亚洲开发开发银行 ADB Load | 141,623,641.54 | 263,324,860.90 | 185.93% | 1,272,000,000.00 | 1,393,701,219.36 | 109.57% |
| 二、配套资金 Counterpart Financing | 494,394,368.44 | 21,458,209.12 | 4.34% | 1,661,061,491.00 | 1,188,125,331.68 | 71.53% |
| 1.中央财政拨款 Central government | - | 803,545.00 | - | 617,190,000.00 | 665,773,764.40 | 107.87% |
| 2.地方财政拨款 Local Government | - | 18,401,901.01 | - | 543,871,491.00 | 129,721,567.28 | 23.85% |
| 3.国内借款 Domestic Loan | 2,252,763.11 | 2,252,763.11 | - | 500,000,000.00 | 392,630,000.00 | 78.53% |
| 资金运用合计（按项目内容） Total Application of Funds (by Project Component) | 1,171,478,451.77 | 362,518,469.70 | 30.95% | 3,206,077,582.00 | 2,397,117,599.93 | 74.77% |
| 1、工程 Works | 1,152,880,625.39 | 353,231,355.96 | 30.64% | 3,160,285,582.00 | 2,359,939,298.49 | 74.67% |
| 1A.高速道路升级及道路安全改善 Highway Upgrading and Road Safety Improvements | 612,115,324.50 | 192,836,732.84 | 31.50% | 1,939,842,111.00 | 1,520,185,234.37 | 78.37% |
| 1B.农村道路升级 Upgrading of Rural Roads | 263,539,923.33 | 98,861,078.06 | 37.51% | 580,821,471.00 | 415,823,896.62 | 71.59% |
| 1C 跨境交通改善及贸易促进 Cross Border Transport Improvement and Trade Facilitation | 268,178,068.15 | 54,161,462.26 | 20.20% | 619,270,000.00 | 405,253,394.11 | 65.44% |
| 1D 跨境交通促进项目 Cross Border Transport Facilitation Program | 5,474,509.41 | 5,449,317.85 | 99.54% | 12,720,000.00 | 12,694,808.44 | 99.80% |
| 1E.支持以社区为基础的可持续旅游及环境保护Support Community-Based Sustainable Tourism and Environmental Conservation | 3,572,800.00 | 1,922,764.95 | 53.82% | 7,632,000.00 | 5,981,964.95 | 78.38% |
| 2、设备 Equipment | 10,257,197.00 | 8,487,861.59 | 82.75% | 36,252,000.00 | 35,179,678.67 | 97.04% |
| 2A、高速公路设备 Highway Equipment | 10,014,300.00 | 8,362,025.70 | 83.50% | 31,164,000.00 | 30,208,739.78 | 96.93% |
| 2B、环保设备 Environmental Equipment | 242,897.00 | 125,835.89 | 51.81% | 5,088,000.00 | 4,970,938.89 | 97.70% |
| 3、咨询服务与培训 Consulting Services and Training | 8,340,629.38 | 799,252.15 | 9.58% | 9,540,000.00 | 1,998,622.77 | 20.95% |
| 3A、咨询服务 Consulting Services | 5,160,629.38 | 799,252.15 | 15.49% | 6,360,000.00 | 1,998,622.77 | 31.42% |
| 3B、海外培训 Overseas training | - | 0.00 | - | 3,180,000.00 | 0.00 | - |
| 差异 Difference | - | -77,735,399.68 | - | - | 184,708,951.11 | - |
| 1. 应收款变化 Change in Receivables | - | -9,329,160.47 | - | - | 45,305,082.10 | - |
| 2. 应付款变化 Change in Payables | - | -34,291,720.57 | - | - | -219,508,810.47 | - |
| 3. 货币资金变化 Change in Cash and Bank | - | -34,114,518.64 | - | - | 358,612,679.48 | - |
| 4. 其它 Other | - | - | - | - | - | - |

## 财务报表附注是本表的组成部分（The notes are integral parts of the financial statements）

项目进度表（二）

Summary of Sources and Uses of Funds by Project ComponentⅡ

本期截至2019年12月31日

(For the period ended December 31, 2019)

项目名称：亚洲开发银行贷款内蒙古公路发展项目

Project Name: Inner Mongolia Road Development Project Financed by ADB

编报单位：亚行贷款内蒙古公路发展项目执行领导小组办公室                                                                          货币单位：人民币元

## Prepared by: ADB financed Inner Mongolia Highway Development Project Execution Group Office                                                Currency Unit: RMB Yuan

| 项目内容 Project Component | 项目支出Project Expenditure |
| --- | --- |
|  | 累计支出 Cumulative Amount | 已交付资产Assets Transferred | 在建工程 Work in Progress | 待核销项目支出 Construction Expenditures to be Disposed | 转出投资 Investments Transferred-out |
|  |  | 固定资产 Fixed Asset | 流动资产 Current Asset | 无形资产 Intangible Asset | 递延资产 Deferred Asset |  |  |  |
| 1、工程 Works | 2,359,939,298.49 | - | - | - | - | 2,359,939,298.49 | - | - |
| 1A.高速道路升级及道路安全改善 Highway Upgrading and Road Safety Improvements | 1,520,185,234.37 | - | - | - | - | 1,520,185,234.37 | - | - |
| 1B.农村道路升级 Upgrading of Rural Roads | 415,823,896.62 | - | - | - | - | 415,823,896.62 | - | - |
| 1C 跨境交通改善及贸易促进I Cross Border Transport Improvement and Trade Facilitation | 405,253,394.11 | - | - | - | - | 405,253,394.11 | - | - |
| 1D 跨境交通促进项目 Cross Border Transport Facilitation Program | 12,694,808.44 | - | - | - | - | 12,694,808.44 | - | - |
| 1E.支持以社区为基础的可持续旅游及环境保护 Support Community-Based Sustainable Tourism and Environmental Conservation | 5,981,964.95 | - | - | - | - | 5,981,964.95 | - | - |
| 2、设备 Equipment | 35,179,678.67 | - | - | - | - | 35,179,678.67 | - | - |
| 2A、高速公路设备 Highway Equipment | 30,208,739.78 | - | - | - | - | 30,208,739.78 | - | - |
| 2B、环保设备 Environmental Equipment | 4,970,938.89 | - | - | - | - | 4,970,938.89 | - | - |
| 3、咨询服务与培训 Consulting Services and Training | 1,998,622.77 | - | - | - | - | 1,998,622.77 | - | - |
| 3A、咨询服务 Consulting Services | 1,998,622.77 | - | - | - | - | 1,998,622.77 | - | - |
| 3B、海外培训 Overseas training | - | - | - | - | - |  | - | - |

## 财务报表附注是本表的组成部分（The notes are integral parts of the financial statements）

（三）贷款协定执行情况表

iii. Statement of Implementation of Loan Agreement

贷款协定执行情况表

Statement of Implementation of Loan Agreement

本期截至2019年12月31日

(For the period ended December 31, 2019

项目名称：亚洲开发银行贷款内蒙古公路发展项目

Project Name: Inner Mongolia Road Development Project Financed by ADB

编报单位：亚行贷款内蒙古公路发展项目执行领导小组办公室                                                     货币单位：人民币元

## Prepared by: ADB financed Inner Mongolia Highway Development Project Execution Group Office                          Currency Unit: RMB Yuan

| 类别 Category | 核定贷款金额 Loan Amount（美元USD） | 本年度提款数 Current-period Withdrawals | 累计提款数 Cumulative Withdrawals |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 美元USB | 折合人民币CNY | 美元USB | 折合人民币CNY |
| 1、工程 Works | 192,800,000.00 | 27,219,741.70 | 189,890,362.05 | 188,979,386.67 | 1,318,357,997.27 |
| 1A.高速道路升级及道路安全改善 Highway Upgrading and Road Safety Improvements | 130,318,978.00 | 10,920,084.65 | 76,180,694.54 | 120,276,561.44 | 839,073,347.92 |
| 1B.农村道路升级 Upgrading of Rural Roads | 37,707,362.00 | 11,379,711.72 | 79,387,144.90 | 41,536,336.85 | 289,765,793.11 |
| 1C 跨境交通改善及贸易促进I Cross Border Transport Improvement and Trade Facilitation | 21,673,660.00 | 3,892,720.23 | 27,156,394.87 | 24,751,882.78 | 172,674,084.65 |
| 1D 跨境交通促进项目 Cross Border Transport Facilitation Program | 2,000,000.00 | 740,785,.94 | 5,167,870.87 | 1,557,123.74 | 10,862,806.64 |
| 1E.支持以社区为基础的可持续旅游及环境保护 Support Community-Based Sustainable Tourism and Environmental Conservation | 1,100,000.00 | 286,439.16 | 1,998,256.87 | 857,481.86 | 5,981,964.95 |
| 2、设备 Equipment | 5,700,000.00 | 1,129,993.31 | 7,883,059.33 | 5,042,813.95 | 35,179,678.67 |
| 2A、高速公路设备 Highway Equipment | 4,900,000.00 | 1,101,157.02 | 7,681,891.60 | 4,330,257.13 | 30,208,739.78 |
| 2B、环保设备 Environmental Equipment | 800,000.00 | 28,836.29 | 201,167.73 | 712,556.82 | 4,970,938.89 |
| 3、咨询服务与培训Consulting Services and Training | 1,500,000.00 | 111,737.76 | 779,504.96 | 286,491.61 | 1,998,622.77 |
| 3A、咨询服务 Consulting Services | 1,000,000.00 | 111,737.76 | 779,504.96 | 286,491.61 | 1,998,622.77 |
| 3B、海外培训 Overseas training | 500,000.00 | - | - | - | - |
| 4. 专用账户Special Account | - | - | - | 5,470,732.01 | 38,164,920.65 |
| 5.利息和承诺费 Interest and Commitment Fee | - | - | - | - | - |
| 合计 | 200,000,000.00 | 28,461,472.77 | 198,552,926.34 | 199,779,424.24 | 1,393,701,219.36 |

财务报表附注是本表的组成部分（The notes are integral parts of the financial statement）

（四）专用账户报表

## iv. Special Account Statement

专用账户报表

Special Account Statement

本期截至2019年12月31日

(For the period ended December 31, 2019）

项目名称：亚行贷款内蒙古公路发展项目       项目开户银行名称：招商银行呼和浩特分行如意支行

Project Name: ADB financed Inner Mongolia  Depository Bank：China Merchants Bank, Hohhot Branch

Road Development Project

贷款号: 3042-PRC                                                            账号：471900053332601

Loan No.: 3042-PRC                                                       Account No.: 471900053332601

编报单位：内蒙古自治区财政厅                                             货币种类：美元

Prepared by: The Financial Department of Inner Mongolia Autonomous Region     Currency: USD

| A部分：本期专用账户收支情况Part A-Account Activity for the Current Period | 金额Amount |
| --- | --- |
| 期初余额 Beginning Balance | 6,520,182.78 |
| 增加：Add: |  |
| 本期亚行回补总额 Total Amount Deposited this Period by ADB | 27,294,049.56 |
| 本期利息收入总额（存入专用账户部分）Total Interest Earned this Period if Deposited in Special Account | 6,234.68 |
| 本期不合格支出归还总额Total Amount Refunded this Period to Cover Ineligible Expenditures | - |
| 减少：Deduct: |  |
| 本期支付总额 Total Amount Withdrawn this Period | 28,349,735.01 |
| 本期未包括在支付额中的服务费支出 Total Service Charges this Period if not Included in Above Amount Withdrawn |  |
| 期末余额 Ending Balance | 5,470,732.01 |
| B部分：专用账户调节Part B-Account Reconciliation | 金额 Amount |
| 1. 亚行首次存款总额 Amount Advanced by ADB | 20,000,000.00 |
| 减少：Deduct: |  |
| 2. 亚洲开发银行回收总额Total Amount Recovered by ADB | - |
| 3. 本期期末专用账户首次存款净额Outstanding Amount Advanced to the Special Account at the End of this Period | 20,000,000.00 |
| 4. 专用账户期末余额Ending Balance of Special Account | 5,470,732.01 |
| 增加：Add: |  |
| 5. 截至本期期末已申请报账但尚未回补金额Amount Claimed but not yet Credited at the End of this Period | - |
| 申请书号Application No. |  |  |
| 6. 截至本期期末已支付但尚未申请报账金额Amount Withdrawn but not yet Claimed at the End of this Period | 14,585,366.86 |
| 7. 服务费累计支出（如未含在5和6栏中） Cumulative Service Charges (If not Included in Item 5 or 6) |  |
| 减少：Deduct: | 33,667.92 |
| 8. 利息收入（存入专用账户部分）Interest Earned (If Included in Special Account) | 22,430.95 |
| 9. 本期期末专用账户首次存款净额Total Advance to the Special Account Accounted for at the End of this Period | 20,000,000.00 |

财务报表附注是本表的组成部分（The notes are integral parts of the financial statements）

## （五）财务报表附注

## 财务报表附注

## 1．项目概况

亚行贷款内蒙古公路发展项目（贷款号3042-PRC）贷款协定于2013年12月17日签订，2014年4月1日生效，计划总投资2,933,061,491.00元，其中利用亚洲开发银行贷款200,000,000.00美元，约合人民币1,272,000,000.00元，国内配套资金1,661,061,491.00元（包括：中央财政拨款617,190,000.00元、国内贷款500,000,000.00元，地方配套资金543,871,491.00元）。

项目建设内容包括主线省道203线满洲里至阿拉坦额莫勒一级公路、路网公路项目（2条口岸公路和4条农村公路）、支持达赉湖自然保护区能力建设和边贸客运站建设、公路设备采购、咨询服务等。项目目标是开发一个能够支持环境保护和可持续旅游的安全有效的道路交通运输网。亚行贷款内蒙古公路发展项目旨在打通省道203线，完善内蒙古东部地区路网建设，畅通呼伦贝尔市路网结构；便利农牧民出行，增强抵御自然灾害的能力，加快与蒙古国的贸易发展，为提升区域合作提供便利条件；增强达赉湖自然保护区的环境监测能力，保护达赉湖及周边湿地的生态；完善项目区域的客运基础设施建设，促进当地经济社会发展，特别是旅游业的发展。

2．财务报表编制范围

本财务报表的编制范围包括资金平衡表、项目进度表、贷款协定执行情况表及内蒙古自治区财政厅专用账户报表。

3．主要会计政策

3.1本项目财务报表按照财政部《亚洲开发银行贷款项目会计核算办法》的要求编制。

3.2会计核算年度采用公历年制，即公历每年1月1日至12月31日。

3.3 本项目会计核算“权责发生制”作为记账原则,采用借贷复式记账法记账，以人民币为记账本位币。

4．报表科目说明

4.1 项目支出

2019年项目支出人民币362,518,469.70元，累计支出人民币2,397,117,599.93元，完成概算投资的74.77%。

4.2 货币资金

2019年12月31日货币资金余额为人民币358,912,679.48元，比上年减少人民币34,114,518.64元。

4.3 预付及应收款

2019年12月31日预付及应收款余额为人民币45,305,082.10元，比上年减少人民币9,329,160.47元。主要包括满西线项目土地征拆补偿预付款7,051,162.85元，新左旗农村路应收亚行贷款挂账28,544,938.91元，其他项目待结算资金9,708,980.34元。

4.4 项目拨款

2019年12月31日项目计划中央财政专项资金计划配套资金总额人民币617,190,000.00元，实际到位中央财政专项资金665,773,764.40元，占总计划的107.87%，地方财政拨款计划543,871,491.00元，实际到位129,721,567.28元，占总计划的23.85%。

4.5 项目借款

2019年12月31日基建借款人民币1,786,331,219.36元，占总计划的1,772,000,000.00元的100.81%。其中：亚洲开发银行贷款额为人民币1,393,701,219.36元（含汇兑损益70,898,245.23元）,占总计划的109.57%；国内借款实际到位人民币392,630,000.00元，占总计划的78.53%。

2019年12月31日该项目累计提取194,308,692.23美元，实际提取人民币1,284,638,053.48元。根据财政部《关于2019年度国际金融组织贷款赠款项目适用汇率的通知》按1美元等于6.9762汇率计算，折合人民币 1,355,536,298.71元，累计产生汇兑损益（亏损）70,898,245.23元。

4.6 应付款

2019年12月31日应付款余额为人民币219,508,810.47元，比上年增加34,291,720.57元。主要是应付工程款73,447,680.57元；计提工程质量保证金99,457,791.84元；其他应付款46,603,338.06元。

5．专用账户使用情况

专用账户首次存款 20,000,000.00美元。2019年回补资金27,405,787.32美元，支付28,461,472.77美元，年末账户余额5,470,732.01美元。

6. 汇率采用情况

按照中国人民银行2019年12月31日汇率，即US$1=人民币6.9762元。

## 三、审计发现的问题及建议

审计发现的问题及建议

除对财务报表进行审计并发表审计意见外，审计中我们还关注了项目执行过程中相关单位国家法规和项目贷款协定遵守情况、内部控制和项目管理情况及上年度审计建议整改落实情况。我们发现存在如下问题：

（一）违反国家相关法规或贷款协定的问题。

1．地方配套资金未及时到位，涉及金额 888.18万元。

（1）2019年6月，呼伦贝尔市财政局《关于下达2019年成品油价格和税费改革交通专项资金用于公路建设项目资金的通知》(呼财投﹝2019﹞489号)文件，下达新巴尔虎左旗财政局公路建设项目专项资金500万元，专项用于省道203线满洲里至阿拉坦额莫勒一级公路新巴尔虎左旗子项目阿木古郎至乌布尔宝力格公路建设配套资金。截至审计日，上述资金仍未拨付。

（2）截止2019年12月，省道203线满洲里至阿拉坦额莫勒一级公路阿日哈沙特口岸公路项目，累计完成投资总额29，598.63万元，其中实际利用亚行贷款16,053.08万元，国内配套资金14,858.38万元。 2017年5月，该项目执行办缴纳新巴尔虎右旗财政局耕地占用税388.18万元。按照呼伦贝尔市财政局(呼财预﹝2013﹞383号)、呼伦贝尔市交通运输局（呼交函发﹝2018﹞72号）等文件要求，该资金应按照先征后返的原则，以配套资金的形式给予返还。截至审计日，上述资金仍未返还。

上述（1）至（2）项做法违反了《中华人民共和国预算法》第五十七条“各级政府财政部门必须依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定，及时、足额地拨付预算支出资金，加强对预算支出的管理和监督……”的规定。依据《财政违法行为处罚处分条例》第五条“财政部门、国库机构及其工作人员有下列违反国家有关上解、下拨财政资金规定的行为之一的，责令改正，限期退还违法所得……（二）不依照预算或者用款计划核拨财政资金……”的规定。建议你办督促当地人民政府及财政部门尽快拨付配套资金，确保项目顺利实施。你办已接受审计建议。

2．违规扩大开支范围，涉及资金132.17万元。

2019年1月至12月，新巴尔虎右旗交通运输局宝东苏木至贝尔苏木公路建设管理办公室，建设单位管理费支出193.97万元，其中列支新巴尔虎右旗交通运输局和所属二级单位车辆维修、购煤和五金用品等经费支出132.17万元。

此做法违反了《中华人民共和国预算法实施条例》第三十八条　“各级政府、各部门、各单位应当加强对预算支出的管理，严格执行预算和财政制度，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准；严格按照预算规定的支出用途使用资金……”的规定。依据《财政违法行为处罚处分条例》第六条“国家机关及其工作人员有下列违反规定使用、骗取财政资金的行为之一的，责令改正，调整有关会计账目，追回有关财政资金，限期退还违法所得……（四）违反规定扩大开支范围，提高开支标准……”的规定。建议你办责成项目执行单位进行整改，并归还原资金渠道。你办已接受审计建议，该问题已在审计期间整改。

（二）内部控制方面存在的问题。

项目未交工验收、缺陷责任期未满，退还质保金1,016.88万元。

2019年11月，省道203线满洲里至阿拉坦额莫勒一级公路新巴尔虎左旗子项目建设管理办公室，在项目未交工验收、工程缺陷责任期未满的情况下，退还诺干诺尔至乌布尔宝力格至阿拉坦哈达公路建设项目施工方山西方舟路桥有限公司（土建二标）质保金123.32万元、大同市政建设集团有限公司（土建三标）质保金263.83万元、江西天峰建设集团有限公司（土建三标）质保金221.8万元，合计608.95万元。该资金于同日，又以履约金的形式全部收回，计入其他应付款账；2019年11月，该办同样退还阿木古郎至乌布尔宝力格公路建设项目施工方齐齐哈尔鑫海路桥有限公司（土建一标）质保金171.5万元、浙江八咏公路工程有限公司（土建二标）质保金236.43万元，合计407.93万元。该资金于同日又以履约金的形式全部收回，计入其他应付款账。上述两项资金合计1,016.88万元。

此做法违反了《国际金融组织和外国政府贷款赠款项目采购管理工作指南》（财办国合〔2017〕25号）“四、关于合同签订和执行……   （二）合同当事人应当按照合同约定履行义务。中标人应当严格履行合同的约定，确保提供的工程、货物、服务等与合同约定相一致……”的规定。依据《财政违法行为处罚处分条例》第九条“单位和个人有下列违反国家有关投资建设项目规定的行为之一的，责令改正，调整有关会计账目，追回被截留、挪用、骗取的国家建设资金，没收违法所得，核减或者停止拨付工程投资……（五）其他违反国家投资建设项目有关规定的行为……”的规定。建议你办责成项目执行单位调整相关会计账目。你办已接受审计建议，该问题已在审计期间整改。

（三）项目管理方面存在的问题。

已完工项目，尚未组织交工验收和竣工决算。

截至2019年12月，省道203线满洲里至阿拉坦额莫勒一级公路子项目诺干诺尔至乌布尔宝力格苏木至阿拉坦哈达农村公路已完成投资额为17,297.00万元，建成规模为132.16公里。阿木古郎至乌布尔宝力格苏木农村公路已完成投资额为6,541.00万元，建成规模为43.13公里；客运站子项目已完成投资额为1,056.00万元，建成规模为7个客运站及7个招呼站；支持达赉湖自然保护区能力建设项目已完成投资额为1,095.29万元，房建工程的科研监测综合用房和监测管理用房已建成，设备采购已交付使用。截至审计日，上述项目已完工，但尚未组织交工验收和竣工决算。

此做法违反了《国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》（2016年财政部第85号令）第三十四条“贷款项目完工后，项目实施单位或者项目协调机构应当对项目实施情况进行全面总结和评价，准备项目竣工验收、办理竣工财务决算、提交项目完工报告，明晰产权关系和债权债务关系，做好资产债务移交和登记等工作”的规定。依据《财政违法行为处罚处分条例》第九条“单位和个人有下列违反国家有关投资建设项目规定的行为之一的，责令改正，调整有关会计账目，追回被截留、挪用、骗取的国家建设资金，没收违法所得，核减或者停止拨付工程投资……（五）其他违反国家投资建设项目有关规定的行为”的规定。 建议你办责成相关项目执行单位尽快组织项目交工验收和竣工决算。你办已接受审计建议。

（四）上一年度审计发现问题未整改情况。

上一年度审计报告中披露的问题已整改。

（五）本年度审计发现问题的整改情况

截至2020年8月底，对地方配套资金未及时到位的问题，新巴尔虎左旗财政局承诺第三季度拨付专项资金200万元，第四季度拨付专项资金300万元，并出具了承诺函。新巴尔虎右旗阿日哈沙特口岸公路返还税费388.18万元的问题，阿日哈沙特口岸公路项目执行办已将此问题报新巴尔虎右旗人民政府研究解决。违规扩大开支范围的问题，新巴尔虎右旗交通运输局已于2020年6月10日将全部暂时挤占的经费全部归还。项目未交工验收、缺陷责任期未满，退还质保金的问题，经征得亚行同意，通过让承包人提交不可撤回的银行保函的方式，提前提取亚行贷款部分的质保金。新巴尔虎左旗子项目办已按审计意见进行了合规的账务处理，同时从工程的质保金将在缺陷责任期届满后支付给承包人。已完工项目，尚未组织交工验收和竣工决算的问题，新巴尔虎左旗子项目办已于2020年6月10完成了诺干诺尔至乌布尔宝力格苏木至阿拉坦哈达农村公路和阿木古郎至乌布尔宝力格苏木公路的交工验收，并计划于2020年8月初开始两个农村路子项目和客运站项目的竣工决算工作，计划于2020年11月前完成竣工决算审计工作；海拉尔区哈克客二级运站项目电力安装验收已在7月30日完成，建管办承诺项目竣工验收和决算审计工作于2020年9月15日前完成；内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理局承诺在2020年8月15日前对支持达赖湖保护区能力建设项目进行交工验收，于2020年9月15日前进行竣工决算工作。